Volledige planning

| Week | Periode | Focus | Taken in de les | Taken thuis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 15 mei – 21 mei | Basis & structuur | project setup, PWA basis, routing opzetten, fonts + kleuren, light/dark mode | Kleine UI fixes, taal-switch afronden |
| Week 2 | 22 mei – 28 mei | Kernfunctionaliteit | Info-scherm + accordion, schedule schema, map + GPS, floorplan interactief | Content checken, kleine bugfixes |
| Week 3 | 29 mei – 3 juni | Polish & testen | Home feed placeholder, animaties, offline cache, testen op mobiel | Demo oefenen, kleine polish |
| Week 4 | 3 juni – 5 juni | Presenteren & afronden | Demo geven, feedback verwerken, eindbeoordeling | Repo opruimen, presentatie afronden |

Week 1 — Structuur neerzetten

| Dag | Tijd | Taak |
| --- | --- | --- |
| 15 mei | Thuis | Repo maken, project setup |
| 19 mei (di) | Les | PWA basis, manifest, service worker |
| 20 mei (wo) | Les | Routing + 4 schermen aanmaken |
| 22 mei (vr) | Les | Light/dark mode, fonts + kleuren |
| Thuis | Avond | Taal-switch afronden |

Week 2 — Functionaliteit bouwen

| Dag | Tijd | Taak |
| --- | --- | --- |
| 22–25 mei | Thuis | Info-scherm + accordion bouwen |
| 26 mei (di) | Les | Schedule / blokkenschema bouwen |
| 27 mei (wo) | Les | Map + GPS integreren |
| 29 mei (vr) | Les | Floorplan interactief maken |
| Thuis | Avond | Kleine bugfixes |

Week 3 — Polish & offline

| Dag | Tijd | Taak |
| --- | --- | --- |
| 29 mei – 1 juni | Thuis | Home feed placeholder maken |
| 2 juni (di) | Les | Animaties + smooth transitions |
| 3 juni (wo) | Les | Offline caching + testen op mobiel |

Week 4 — Presenteren

| Dag | Tijd | Taak |
| --- | --- | --- |
| 3 juni | Les | Demo geven |
| 4 juni | Thuis | Feedback verwerken |
| 5 juni | Les | Eindbeoordeling + repo opruimen |